Giai đoạn 1: Nền tảng cốt lõi và Xác thực

Đây là bước nền tảng để thiết lập kiến trúc microservices và các chức năng cơ bản.

Mục tiêu: Có một hệ thống làm việc tối thiểu với xác thực người dùng và khung nền tảng.

| Hạng mục | Chi tiết | Công nghệ đề xuất |
| --- | --- | --- |
| 1. Thiết lập dự án | Khởi tạo các repository cho frontend, backend và AI services. Thiết lập Docker Compose để chạy toàn bộ hệ thống. | create-react-app (TS), FastAPI, Docker |
| 2. Xác thực & Phân quyền | Xây dựng service xác thực (Auth) với JWT, đăng ký/đăng nhập, phân quyền cơ bản (Admin, Teacher, Student). | FastAPI, python-jose, passlib, PostgreSQL |
| 3. Frontend Skeleton | Tạo khung giao diện (layout, routing). Xây dựng các trang cơ bản: Login, Dashboard, danh sách kỳ thi. | React, TypeScript, React Router, Axios |
| 4. WebRTC Proof of Concept | Tạo một demo kết nối WebRTC từ browser lên server để xác nhận luồng video hoạt động. | simple-peer hoặc WebRTC API |

Nhiệm vụ chi tiết:

- Clone và làm quen với cấu trúc dự án mẫu (ví dụ: Proctor-System ).

- Cài đặt và chạy thành công các container cơ bản: Frontend (React), Backend (FastAPI/Node.js), Database (PostgreSQL, MongoDB), và Redis.

- Tạo các model và migration cho bảng users trong PostgreSQL.

Giai đoạn 2: Phát hiện bất thường cơ bản (Tuần 3-4)

Tập trung vào các tính năng giám sát dễ thực hiện và có tác động lớn nhất đến việc ngăn chặn gian lận .

Mục tiêu: Phát hiện và ghi log các hành vi bất thường cơ bản nhất.

| Hạng mục | Chi tiết | Công nghệ đề xuất |
| --- | --- | --- |
| 1. Giám sát Trình duyệt | Phát hiện và ghi nhận các sự kiện: chuyển tab, mất focus cửa sổ, thoát fullscreen. | @timadey/proctor |
| 2. Phát hiện Khuôn mặt | Xây dựng AI service để phát hiện: không có khuôn mặt, nhiều khuôn mặt trong khung hình. | FastAPI, OpenCV, face_recognition |
| 3. Lưu trữ Vi phạm | Tạo bảng violations trong PostgreSQL để lưu tất cả các sự kiện vi phạm. | SQLAlchemy, PostgreSQL |
| 4. Dashboard Cơ bản | Hiển thị danh sách các vi phạm theo thời gian thực cho giám thị (dùng WebSocket). | React, Socket.IO |

Nhiệm vụ chi tiết:

- Tích hợp thư viện @timadey/proctor vào component React trang thi .

- Triển khai AI service phát hiện khuôn mặt với FastAPI và OpenCV (có thể tham khảo dự án mẫu Proctor-System ).

- Kết nối frontend và AI service qua WebSocket để gửi ảnh từ webcam lên server xử lý .

- Xây dựng API để nhận và lưu sự kiện vi phạm từ frontend.

Giai đoạn 3: Nâng cao giám sát và đánh giá rủi ro (Tuần 5-6)

Phát triển các tính năng AI phức tạp hơn và xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro.

Mục tiêu: Có hệ thống giám sát toàn diện hơn với khả năng đánh giá mức độ rủi ro.

| Hạng mục | Chi tiết | Công nghệ đề xuất |
| --- | --- | --- |
| 1. Phát hiện Hướng nhìn | Phát hiện thí sinh nhìn ra ngoài màn hình (gaze detection). | OpenCV, MediaPipe |
| 2. Phát hiện Vật thể | Phát hiện các vật thể bất thường như điện thoại, sách vở trong khung hình camera. | YOLOv5/YOLOv8 |
| 3. Điểm Rủi ro (Risk Score) | Xây dựng hệ thống tính điểm dựa trên tần suất và mức độ nghiêm trọng của các vi phạm. | Python, Redis (cho TTL) |
| 4. Cảnh báo Thời gian thực | Gửi cảnh báo đến giám thị và thí sinh khi điểm rủi ro vượt ngưỡng. | Redis Pub/Sub, WebSocket |

Nhiệm vụ chi tiết:

- Nghiên cứu và tích hợp MediaPipe để ước lượng hướng nhìn .

- Tạo một microservice riêng cho YOLO để xử lý phát hiện vật thể (nặng, nên tách biệt).

- Triển khai cơ chế tính điểm rủi ro với Redis để tránh trùng lặp vi phạm (ví dụ: mỗi loại vi phạm chỉ tính 1 lần trong khoảng thời gian nhất định) .

- Xây dựng logic cảnh báo: nếu điểm rủi ro vượt ngưỡng (ví dụ 70%), gửi thông báo real-time.

Giai đoạn 4: Hoàn thiện và Báo cáo (Tuần 7-8)

Hoàn thiện các chức năng còn lại và đảm bảo hệ thống sẵn sàng để sử dụng trong môi trường thực tế.

Mục tiêu: Có một sản phẩm hoàn chỉnh với khả năng phân tích sau thi.

| Hạng mục | Chi tiết | Công nghệ đề xuất |
| --- | --- | --- |
| 1. Ghi hình và Lưu trữ | Lưu toàn bộ video và ảnh chụp màn hình của thí sinh lên server/local storage. | S3/MinIO, local disk, multer |
| 2. Báo cáo Chi tiết | Tạo báo cáo tổng hợp cho mỗi kỳ thi, bao gồm điểm số, danh sách vi phạm và điểm rủi ro. | PDFKit, exceljs |
| 3. Dashboard Giám thị Nâng cao | Xem lại video, filter vi phạm theo loại, mức độ. | React, Chart.js, Video.js |
| 4. Tối ưu Hiệu suất | Kiểm tra và tối ưu hiệu năng của AI service, đặc biệt là khi có nhiều thí sinh cùng thi. | Celery, Redis |

Nhiệm vụ chi tiết:

- Cấu hình lưu trữ ảnh chụp từ webcam và màn hình (nên lưu dưới dạng file, chỉ lưu URL trong database).

- Xây dựng các API để lấy báo cáo theo kỳ thi hoặc theo thí sinh.

- Phát triển trang dashboard cho giám thị với khả năng xem chi tiết từng phiên thi và các sự kiện vi phạm.

- Thực hiện load test với công cụ như k6 để kiểm tra khả năng chịu tải của hệ thống .